O-MD

Bakanlık “Balıkçılık

İdari Bina Yapımı”

Yazısı

Balıkçılık İdari Bina Yapımı için Bakanlıkça

belirlenen yerin uygun olup olmadığının

değerlendirilmesi

Bakanlığın ilgili biriminden Balıkçılık İdari

Bina Yapımına ilişkin yazının gelmesi

Balıkçılık İdari

Binası için seçilen

yer uygun mu?

Hayır

İdari Bina yapımı için belirlenen

yere ilişkin görüşlerin,

alternatiflerin gerekçeleri ile birlikte

Bakanlığın ilgili birimine bildirilmek

üzere yazılması

Evet

Giden Evrak

İş Akış Şeması

İl Müdürü Onayı

İş Akış Şeması

Yazının bir nüshasının

arşivlenmesi

Demiryollar, Limanlar ve Havameydanları

DLH) İnşaatı Genel Müdürlüğünce idari bina

(

yapılması planlanan yere tespite gidilmesi

DLH İnşaatı Genel Müdürlüğüne yazı

yazılarak tespit sonucunun proje üzerinde

işaretlenmesi için yazı yazılması

DLH tarafından proje üzerinde işaretleme

yapılan yerin Defterdarlık Milli Emlak Dairesi

Başkanlığına tahsisinin yapılması amacıyla

yazılması

DLH Proje

İşaretleme Yazısı

Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı

tahsis evraklarına istinaden Valiliğe ekip

görevlendirilmesi için yazı yazılması

A

Milli Emlak Dairesi

Başkanlığı Tahsis

Yazısı

Valilik Proje Ekibi

Görevlendirme

Yazısı

Valilikten gelen Proje Ekibi Görevlendirme

yazısına istinaden İdari ve Mali İşler

Şubesine satınalma işlemlerine ilişkin

yazının yazılması

Bina inşaatının yapılacağı ilgili Belediyeye

Numarataj ve Ruhsat işlemlerinin yapılması

hususunda yazı yazılması

Belediye

Numarataj ve

Ruhsat Yazısı

O-MD

Teknik ve İdari İhale Şartnamelerinin kontrol

edilmesi ve gerekli düzeltme ve

değişikliklerin yapılması

Valilik tarafından görevlendirilmiş olan ekip

tarafından belirli aralıklarla inşaat

denetimlerinin yapılması

Giden Evrak

İş Akış Şeması

İl Müdürü Onayı

İş Akış Şeması

Yapılan işlemlere ilişkin

evrakların bir nüshasının

dosyalanarak dosyalanması /

arşivlenmesi

Balıkçılık İdari Binalarının inşaatının

tamamlanması sonrasında kabul komisyonu

tarafından gerekli onayların verilmesi için

yazı yazılması

Bakanlığa Balıkçılık İdari Binasının

yapımının tamamlandığına dair sonuç

yazısının yazılması ve onaya sunulması

A

Satınalma Yöntemi Belirleme

İş Akış Şeması

Satınalma Yöntemi Belirleme

İş Akış Şeması

Kabul Komisyonu

Yazısı

Balıkçılık İdari Bina

Yapımı Sonucu

Yazısı

İhaleyi kazanan firmaya işlemlerin

başlaması için söz konusu yerin teslim

edilmesi