| HAZIRLAYAN Kalite Yönetim Ekibi | KONTROL EDEN Kalite Yönetim Sorumlusu |  |  | ONAYLAYAN Kalite Yönetim Temsilcisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | İŞ AKIŞ ŞEMASI |
| --- | --- |
| BİRİM: | BARTIN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| ŞEMA NO: | GTHB.74.İLM.İKS/KYS.AKŞ.09.01 |
| ŞEMA ADI: | BİNA TADİLATI YAPILMASI İŞ AKIŞI ŞEMASI |

Bina Tadilatı Talebi

İl Müdürlüğü ya da İlçe

Müdürlükleri’nden Şube Müdürlüğüne

talep gelmesi

Şube Müdürü  tarafından İlgili

personelin görevlendirilmesi

P-ŞM

İlgili personel tarafından keşif yapmak

üzere talep gelen birime gidilmesi

K-PR

Gerekli ölçümlerin yapılması

Birim amiri ile bina ile ilgili sıkıntıların

ve neler yapılması istendiğinin istişare

edilmesi

Talebe ilişkin neler yapılacağı kararının

verilmesi

Ödeme kaynağının belirlenmesi

Kullanılacak malzemelerin

belirlenmesi ve piyasa araştırmasının

yapılması

Fiyat listesinin oluşturulması

Mahal listesi, Keşif Özeti ve Metraj

Listesinin oluşturulması

İl Müdürü Onayı

İş Akış Şeması

Giden Evrak

İş Akış Şeması

A

Fiyat listesi

K-PR

O-MD

| HAZIRLAYAN Kalite Yönetim Ekibi | KONTROL EDEN Kalite Yönetim Sorumlusu |  |  | ONAYLAYAN Kalite Yönetim Temsilcisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A

|  | İŞ AKIŞ ŞEMASI |
| --- | --- |
| BİRİM: | BARTIN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| ŞEMA NO: | GTHB.74.İLM.İKS/KYS.AKŞ.09.01 |
| ŞEMA ADI: | BİNA TADİLATI YAPILMASI İŞ AKIŞI ŞEMASI |

Oluşturulan Keşif Özeti’nin ilgili İlçe

Müdürlüğü’ne gönderilmesi

İhale aşamasında ve inşaat

aşamasında ilgili personelin giderek

teknik destek vermesi

İşin bitmesiyle hakedişin hazırlanarak

İlçe Müdürlüğü’ne gönderimesi

Dökümanların ve yazışmaların

dosyalanması/ arşivlenmesi

Giden Evrak

İş Akış Şeması

Keşif Özeti

Hakediş  evrakları